О направлении информации о реализации национальных проектов

на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края

по состоянию на 01.05.2023

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации                  В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях                                   и стратегических задачах развития Российской Федерации на период                        до 2024 года» в 2023 году на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края реализуются пять национальных проектов:

- Национальный проект «Культура»

(Региональные проекты «Культурная среда», «Творческие люди»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 14 810 980,21 | 3 670 817,71 | 24,78 |

В рамках государственной поддержки отрасли культуры (модернизация муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств путем их реконструкции/ капитального ремонта Труновскому МО выделено 14 172 820,00 рублей                  в т.ч. софинансирование Труновского МО составляет 708 641,00 рублей                   на капитальный ремонт МКУ ДО «ДМШ с. Донское». По итогам  электронного аукциона 13.01.2023 г. заключен контракт № 17 (реестровый  № 3262100587023000001) с ООО СК «СтавропольГазСнаб» на сумму                     12 613 809,58 руб., начало работ по контракту с 16.01.2023 г.,                     окончание работ по контракту 17.08.2023 г.

22.02.2023 г. с ООО СК «СтавропольГазСнаб» подписано соглашение об увеличении суммы контракта на 10 %. 27.02.2023 заключен контракт                   на сумму 297 630,00 рублей на общестроительные работы. Законтрактована вся сумма 14 172 820,00 рублей. 10 марта 2023 года завершен первый этап              по капремонту, израсходовано 3 468 797,50 рублей. 24 апреля 2023 года завершен второй этап, оплата по которому будет произведена в мае месяце.

В рамках Регионального проекта «Творческие люди» Государственной поддержки отрасли культуры (господдержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности) специалисты МБУК «Музей ТМО» и МКУК «Труновская МЦБ» стали победителями конкурса на лучших работников учреждений культуры                       с денежной выплатой в размере 101 010,10 рублей (по 50 505,05 рублей).

В рамках Регионального проекта «Творческие люди» Государственной поддержки отрасли культуры (господдержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности) СДК Дружба с. Труновского МКУК «Труновское КДО» стало победителем как лучшее учреждение культуры среди сельских учреждений культуры с поддержкой в сумме 101 010,11 рублей. В марте месяце израсходовано 101 010,11 рублей, приобретены 2 ноутбука.

- Национальный проект «Образование»

(Региональные проекты «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 737 141,94 | 590 316,67 | 33,98 |

В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» средства из краевого бюджета предусмотрены на выплату заработной платы советника директора               по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме                                    1 737 141,94 рублей, в том числе:

МКОУ СОШ № 2 – 217 142,00 рублей, исполнено 50 710,14 рублей;

МКОУ СОШ № 3 – 217 142,00 рублей, исполнено 67 923,00 рублей;

МКОУ СОШ № 4 – 217 142 рублей, исполнено 51 244,10 рублей;

МКОУ СОШ № 5 – 217 142 рублей, исполнено 55 937,00 рублей;

МКОУ ООШ № 6 – 217 142 рублей, исполнено 57 900,00 рублей;

МБОУ гимназия № 7 – 217 142 рублей, исполнено 186 263,00 рублей;

МКОУ ООШ № 8 – 217 142 рублей, исполнено 56 005,00 рублей;

МКОУ ООШ № 9 – 217 147,94 рублей, исполнено 74 010,95 рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» за счет краевого бюджета предусмотрено выделение компьютерного оборудования в МБОУ «Центр образования».

Для участия в данном проекте из местного бюджета выделено                    701 575,13 рублей, в том числе:

косметический ремонт кабинета – 458 575,13 рублей,

приобретение мебели – 243 000,00 рублей.

Выполнен косметический ремонт на сумму 458 575,13 рублей (ИП Сараева Г.В.), акт выполненных работ от 06.02.2023 г. Приобретена мебель на сумму 243 000,00 рублей (ООО Офис-Мир), поставка осуществлена   03.03.2023 г.

На открытие центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественно-научной                             и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в МКОУ ООШ № 8                  с 01.09.2023 г. из местного бюджета предусмотрено 4 000 000,00 рублей                    на проведение косметического ремонта и приобретение мебели. Из краевого бюджета запланировано выделение оборудования.

Заключены контракты 01.03.2023 г. на проведение косметического ремонта в сумме 2 700 000,00 рублей. Срок выполнения работ                                     до 01.06.2023 г. По состоянию на 01.05.2023 г. выполнен ремонт в 2-х кабинетах (химия и физика) на сумму 1 656 976,11 рублей.

На приобретение мебели, жалюзи, стендов и брендбуков запланировано 1 300 000,00 рублей. Заключены контракты на приобретение мебели 07.03.2023 г. на сумму 962 294,00 рубля, поставка осуществлена  18.04.2023 г. Осуществлена закупка информационных стендов в кабинеты химия, физика и биология на сумму 32 150,00 рублей и настенных экранов                 в кабинеты химии и физики на сумму 12 500,00 рублей.

- Национальный проект «Демография»

(Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 34 284 705,48 | 9 269 478,53 | 27,04 |

На текущую дату произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения в семье третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 591 семье на общую сумму                  9 млн. 269 тыс. 478 руб. 53 коп.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка не производится, в связи с передачей с 01.01.2023 полномочий                    по данной выплате в Социальный фонд России.

4. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

(Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 154 617 399,31 | 49 202 660,83 | 31,8 |

В рамках реализации проекта выполняется ремонт следующих автомобильных дорог:

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина (от ул. Партизанская) в селе Труновское Труновского района Ставропольского края;

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина (от ул. Чкалова) в селе Труновское Труновского района Ставропольского края;

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Партизанская (от ул. Гагарина) в селе Труновское Труновского района Ставропольского края;

Администрацией ТМО СК заключен муниципальный контракт                         № 29/06/23 (реестровый № 3262101700021000034) от 12.06.2021 года                       на вышеуказанные объекты с подрядной организацией ООО «Блеск». Стоимость работ по контракту 32 653 883,16 рубля. Срок выполнения работ     с 01.02.2023 г. по 30.06.2023 г. По состоянию на 10.05.2023 года работы завершены в полном объеме.

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина с. Донского на участке км 0+000 - км 4+982. Администрацией ТМО СК заключен муниципальный контракт № 1/01 (реестровый № 3262101700023000007) от 06.02.2023 года               с подрядной организацией ООО «Стройсервис». Стоимость работ                            по контракту 86 283 078,11 рублей. Срок выполнения работ с 01.03.2023 г.            по 31.07.2023 г. В настоящее время выполняются работы по устройству тротуара. Техническая готовность объекта составляет 22,4%.

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Крестьянская на участке                    км 3+020 - км 4+380. Администрацией ТМО СК заключен муниципальный контракт № 4/02 (реестровый № 3262101700023000010) от 27.02.2023 года               с подрядной организацией ООО «Экспертдорстрой». Стоимость работ                    по контракту 12 655 705,36 рублей. Срок выполнения работ с 01.03.2023 г.                   по 31.07.2023 г. Выполняются работы по устройству основания из ПГС, выполняются работы по устройству выравнивающего слоя из а/б смеси. Техническая готовность объекта составляет 28,7%.

- Ремонт автомобильной дороги по улице Московская, с. Донское                   на участке км 0+390 – км 1+580. Муниципальный контракт с подрядной организацией ООО ДСК «Титан» расторгнут.

Общая протяженность ремонта составит 10,5 км.

Глава Труновского муниципального

округа Ставропольского края                                                        Н.И. Аникеева