О направлении информации о реализации национальных проектов

на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края

по состоянию на 01.12.2022

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации                  В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях                                   и стратегических задачах развития Российской Федерации на период                        до 2024 года» доводим актуальную информацию о реализации в 2022 году                     на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края трёх национальных проектов:

- Реализация национального проекта «Демография»                                                         (Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 67 720 535,70 | 64 515 999,54 | 95,27 |

Увеличение утвержденных лимитов на сумму 5 млн. 503 тыс. 583руб., 92 коп. произведено на основании приказов министерства финансов Ставропольского края № 388-бр от 02.11.2022 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и № 389-бр от  02.11.2022  «О внесении изменений в лимиты бюджетных обязательств Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

На текущую дату:

- в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка произведена                                   ежемесячная выплата 2338 семьям (в том числе 68 семьям впервые)                        на общую сумму 29 млн. 056 тыс. руб.;

- произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения в семье третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 2407 семьям на общую сумму 35 млн. 459 тыс.                 999 руб. 54 коп.

- Реализация национального проекта «Образование»

(Региональные проекты «Успех каждого ребенка», «Современная школа»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 10 980 690,38 | 8 584 490,58 | 78,17 |

Вышеуказанные денежные средства предусмотрены на:

- Функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» – 9 млн. 533 тыс. 322 руб. 26 коп.:

МКОУ СОШ № 2 на сумму 1 млн. 721 тыс. 355 руб. 53 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 635 тыс. 287 руб. 76 коп.,

МБ – 86 тыс. 067 руб. 77 коп.,

Исполнено: 1 млн. 329  тыс. 636 руб. 79 коп.

МКОУ СОШ № 3 на сумму 1 млн. 721 тыс. 355 руб. 53 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 635 тыс. 287 руб. 76 коп.,

МБ – 86 тыс. 067 руб. 77 коп.,

Исполнено: 1 млн. 323 тыс. 762 руб. 06 коп.

МБОУ гимназия № 7 на сумму 1 млн. 721 тыс. 355 руб. 53 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 635 тыс. 287 руб. 76 коп.,

МБ – 86 тыс. 067 руб. 77 коп.,

Исполнено: 1 млн. 719 тыс. 795 руб. 54 коп.

МКОУ СОШ № 4 на сумму 1 млн. 886 тыс. 762 руб. 90 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 792 тыс. 424 руб. 76 коп.,

МБ – 94 тыс. 338 руб. 14 коп.,

Исполнено: 1 млн. 250 тыс. 462 руб. 73 коп.

МКОУ ООШ № 6 на сумму 1 млн. 886 тыс. 763 руб. 80 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 792 тыс. 425 руб. 59 коп.,

МБ – 94 тыс. 338 руб. 21 коп.,

Исполнено:  1 млн. 252 тыс. 738 руб. 76 коп.

МКОУ СОШ № 5 на сумму 595 тыс. 728 руб. 97 коп., в т. ч.

КБ – 565 тыс. 946 руб. 37 коп.,

МБ – 29 тыс. 786 руб. 66 коп.

Открытие центра с 01.09.2022 г.

Исполнено: 260 тыс. 726 руб. 58 коп.

Средства предусмотрены на выплату заработной платы, расход осуществляет согласно штатному расписанию ежемесячно.

В октябре 2022 года заключены контракты на приобретение оборудования и канцелярских принадлежностей для организации работы                   в Центрах «Точка роста». Оплата будет осуществлена по факту поставки товара.

До конца финансового года ожидаемое исполнение 100%.

- Ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №5 – 1 млн. 447 тыс. 368 руб.                 12 коп., в т. ч.:

ФБ – 1 млн. 431 тыс.461 руб. 54 коп.,

КБ – 14 тыс. 459 руб. 21 коп.,

МБ – 1 тыс. 447 руб. 37 коп.

Заключены контракты на ремонт спортивного зала.

Начало работ 01.06.2022 г.

Исполнено: 1 млн. 447 тыс. 368 руб.  12 коп. (100%):

- 57 тыс. руб. 00 коп. – выполнен ремонт крыльца входной группы спортивного зала;

- 15 тыс. 368 руб. 50 коп. – выполнены работы по установке умывальников                в спортивном зале;

- 1 млн. 124 тыс. 576 руб. 00 коп. – выполнен ремонт спортивного зала.

При принятии работ выявлено ухудшение сметы в части объемов работ                  и материалов, что может повлечь за собой должностное правонарушение. Составлен акт разногласий, подписанный в одностороннем порядке,                      т. к. подрядчик проигнорировал письменное уведомление.

Подписано дополнительное соглашение по факту согласованных работ.

На сумму экономии 250 тыс. 423 руб. 62 коп. по согласованию                         с Министерством образования Ставропольского края заключен контракт                   и произведена оплата по приобретению и монтажу спортивного инвентаря.

- Реализация национального проекта                                                      «Безопасные качественные дороги»

(Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 67 642 415,94 | 67 333 134,75 | 99,54 |

В 2022 году на территории Труновского округа реализуется масштабный национальный проект «Безопасные качественные дороги»,                            в рамках которого планируется отремонтировать следующие участки автомобильных дорог:

- Ремонт автомобильной дороги ул. Крестьянская на участке км 0 + 070 – км 3 + 020» (2,95 км);

- Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к селу Новая Кугульта»                   от автомобильной дороги «Безопасное – Подлесное» на участке км 6 + 690 – км 7 + 570» (0,88 км);

- Ремонт автомобильной дороги «Труновское – Ключёвское»                      на участке км 6 + 170 – км 0 + 000» (4,53 км).

Администрацией ТМО СК заключены муниципальные контракты                   с подрядной организацией ООО «Блеск» на сумму 67 642 415,94 руб.

Срок выполнения работ с 01.02.2022 г. по 01.07.2022 г. Дополнительным соглашением от 27.06.2022 г. срок выполнения работ продлен до 01.09.2022 г. Дополнительным соглашением от 30.09.2022 г. срок выполнения работ продлен до 15.12.2022 г.

Были выполнены подготовительные работы, ямочный ремонт, устранение просадок в местах ремонта, устройство посадочных площадок, устройство дорожной одежды, примыканий и пересечений, устройство ИДН, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков. Выполняются работы по обустройству обочин.

Глава Труновского муниципального

округа Ставропольского края                                                        Н.И. Аникеева