Информация о реализации национальных проектов                                                    на территории Труновского муниципального округа                                                  по состоянию на 01.01.2021

В рамках реализации Указа Президента России В.В. Путина                             от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» доводим до вашего сведения актуальную информацию о реализации на территории муниципального образования национальных проектов.

В 2020 году Труновский муниципальный округ принимает участие           в пяти национальных проектах. Краткие итоги их реализации таковы:

- Реализация национального проекта «Демография»                                                         (Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 47 212 117,94 | 47 202 127,94 | 99,98 |

- в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществлена ежемесячная выплата 227 семьям (из них впервые 72 семьям)                                  на общую сумму 23 млн. 196 тыс. 694 руб. 00 коп.;

- произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения в семье третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 196 семьям на общую сумму 23 млн. 515 тыс.                423 руб. 94 коп.;

- на основании социального контракта назначена государственная помощь на разведение личного подсобного хозяйства 6 малоимущим многодетным семьям на общую сумму 500 тыс. руб.

Уменьшение утвержденных лимитов  на сумму 4 млн. 612 тыс.                      376 руб., 51 коп. произведено министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края на основании распоряжения Правительства СК от 09 декабря 2020 г. № 693-рп «О внесении изменений в распределение из бюджета Ставропольского края субвенций, выделяемых в 2020 году бюджетами муниципальных образований Ставропольского края                              на финансовое обеспечение осуществлений ежемесячной выплаты в связи                 с рождением (усыновлением) первого ребенка, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края от 24 ноября 2020 г.            № 653-рп»

- Реализация национального проекта «Культура»

(Региональный проект «Культурная среда»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 293 060,91 | 221 020,84 | 100 |

В 2019 году проводился капитальный ремонт спортивного зала                                            в МКУ «Безопасненский культурно-досуговый центр» муниципального образования Безопасненского сельсовета Труновского района Ставропольского края на сумму 3 млн. 43 тыс. 14 рублей. Учитывая то, что поставщик не закончил ремонт до конца прошлого года, оплата произведена                за фактически выполненные работы в сумме 2 млн. 750 тыс. 7 руб. В текущем году ремонтные работы завершены, оставшиеся денежные средства в сумме 221 тыс. 20 руб. 84 коп. перечислены на счет поставщика. Краевые средства                в размере 68 тыс. 44 рубля будут возвращены в бюджет Ставропольского края, средства муниципального образования в сумме 3 тыс. 996 руб. 7 коп. –                   в бюджет поселения.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Творческие люди» прошли обучение три преподавателя учреждений дополнительного образования по программе «Инновационные методики и технологии                          в области теории и истории музыки»: Семененко Е.В., преподаватель муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная  школа с. Труновское»; Поречная Н.С., директор                  и Березюк Е.С., преподаватель муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная  школа с. Донское».

- Реализация национального проекта «Жильё и городская среда»

(Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 4 597 542,00 | 3 724 009,02 | 100 |

В рамках данного проекта проведен электронный аукцион по отбору подрядной организации на выполнение работ по благоустройству парка                         в с. Труновское. По результатам аукциона победило ООО «Промтехсервис». 17 марта текущего года с победителем электронного аукциона заключен муниципальный контракт на общую сумму 3 млн. 724 тыс. рублей. Экономия средств составила – 873 532,98 руб.

В рамках данного муниципального контракта выполнены следующие работы:

спил и обрезка деревьев;

укладка тротуарной брусчатки, асфальтирование тротуаров;

установка бесшовного покрытия и МАФ на детской площадке;

установка скамеек, урн.

Работы на данном объекте полностью завершены.

- Реализация национального проекта «Образование»

(Региональный проект «Успех каждого ребенка»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 732 039,80 | 1 732 039,80 | 100 |

Вышеуказанные денежные средства предусмотрены на:

- ремонт спортивного зала МКОУ ООШ № 6 на сумму 1 млн. 530 тыс. рублей (КБ – 1 млн. 453 тыс. 5 руб.; МБ – 76 тыс. 50 руб.). После проведения аукциона экономия составила 7 650,0 руб., в связи с чем, процент исполнения вырос и составил 99,55 %. Заключен контракт на сумму 1 мл. 522 тыс.                   350 руб. (федеральный бюджет – 1 359,45855 тыс. руб.; краевой бюджет                       - 86,77395 тыс. руб.; местный бюджет - 76,1175 тыс. руб.) ремонтные работы выполнены на 100 %;

- развитие школьного клуба МКОУ СОШ № 3 на сумму 202 тыс.                 039 руб. 80 коп. (КБ - 191 тыс. 937 руб. 81 коп.; МБ - 10 тыс. 101 руб. 99 коп.)

Приобретено оборудование для развития школьного клуба.

На сумму экономии в размере 7, 650 тыс. руб. заключен контракт на ремонт помещений спортивного зала (из средств федерального бюджета – 6,83645 тыс. руб.; из краевого бюджета выплачено 0,43605 тыс. руб.; из местного бюджета – 0,3775 тыс. руб.). По состоянию на текущую дату работы выполнены в полном объёме.

- Реализация национального проекта                                                 «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

(Региональный проект «Дорожная сеть»)

| МО | Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация Труновского муниципального района | 26 284 092,04 | 26 284 092,04 | 100 |
| МО Донской сельсовет | 19 284 674,93 | 19 284 674,93 | 100 |
| МО с. Подлесное | 12 154 884,07 | 12 154 884,07 | 100 |

В 2020 году на территории Труновского района реализуется масштабный национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках которого, пять участков автомобильных дорог отремонтировано:

- ремонт а/д «Подъезд к с. Новая Кугульта от а/д «Безопасное - Подлесное» на участке км 0+000 - км 1+990 (1,99 км);

- ремонт а/д «Труновское - Ключевское» на участке км 0+000 – км 3+500 (3,5 км);

- ремонт а/д ул. Садовая с. Донское км 0+457 – км 1+750 (1,75 км);

- ремонт а/д пер Степной с. Донское км 0+000 – км 1+210 (1,21);

- ремонт а/д по ул. Ленина с. Подлесное км 0+000 – км 3+200 (3,2).

Заключены муниципальные контракты:

- администрация Труновского муниципального района Ставропольского края заключила муниципальной контракт № 29/10                          от 28.10.2019 с подрядной организацией ООО «Блеск» на сумму                                26 млн. 284 тыс. 92 руб. 04 коп. Работы выполнены на 100 %, оплата произведена в полном объеме;

- администрация муниципального образования Донского сельсовета заключила муниципальной контракт № 0121300024119000011_94824                    от 16.12.2019 на выполнение работ с подрядной организацией                           ООО «Стройиндустрия» на сумму 19 млн. 284 тыс. 674 руб. 93 коп.;

- администрация муниципального образования с. Подлесное заключила муниципальной контракт № 01212000047190012800001 от 31.12.2019                     на выполнение работ с подрядной организацией ООО «Экспертдорстрой»             на сумму 12 млн. 154 тыс. 884 руб. 07 коп.

Управляющий делами администрации

Труновского муниципального района

Ставропольского края                                                                           Л.Н. Титова